PROJEKTNI ZADATAK

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Komletincima

JEN 62/2025

Grad Otok planira izgradnju i opremanje građevine javne namjene odnosno područnog objekta dječjeg vrtića s kuhinjom u naselju Komletinci sa 6 novoprojektiranih skupina (dnevnih boravaka), od kojih 3 za jasličke i 3 za vrtićkih skupine,  čime bi se riješio problem nedostatnosti  kapaciteta. Planira se građenje i opremanje zgrade dječjeg vrtića, dječjeg igrališta, parkirnog prostora te uređenje okoliša.

LOKACIJA

Planirana građevina nalazit će se na k.č.br. 777/4, k.o. Komletinci, Školska ulica, Komletinci, Vukovarsko-srijemska županija.

Vlasništvo građevinskog zemljišta je Grad Otok, odnosno Nositelj projekta 1/1.

Na građevinskoj čestici postoje svi infrastrukturni preduvjeti za realizaciju projekta.

POSTOJEĆE STANJE

Sama čestica je nepravilnog oblika, usmjerena dužom stranom pod blagim nagibom u smjeru istok – zapad. Na čestici ne postoji izgradnja.

ZADAĆA

Za potrebu realizacije projekta potrebno je izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju zgrade predškolskog odgoja – dječjeg vrtića u Komletincima, zgrade 2.b. skupine na k.č.br. 777/4, k.o. Komletinci. Planirana građevina je javne namjene – zgrada predškolske ustanove – dječji vrtić sa 6 novo projektiranih skupina, od kojih bi 3 bile jasličke skupine, a 3 vrtićke skupine.

Projektna dokumentacija treba biti izrađena prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i projektnom zadatku te u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske i dobroj inženjerskoj praksi te posebno treba voditi računa o  usklađenosti projekta sa Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10 i 57/22) te propisima o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Zgrada dječjeg vrtića koja je predmet ovoga posla i projektnog zadatka  mora biti projektirana na način da je njena gradnja i uporaba održiva, ekonomski i financijski isplativa, energetski učinkovita.

Prilikom izrade tehničkog opisa izgradnje dječjeg vrtića posebna pažnju i sredstva potrebno je usmjeriti na održivost, energetsku učinkovitost i sigurnost objekta. Građevinu treba projektirati da

bude energetski učinkovita, a uporaba prirodnih izvora održiva:  grijanje  i hlađenje pomoću dizalica topline zrak-voda, ugradnja štedne LED rasvjete, planirati instalaciju solarnih sustava na krovu građevine (solarni kolektori će se koristiti za pripremu potrošne tople vode (PTV), dok će se fotonaponski paneli koristiti za proizvodnju električne energije što će pridonijeti ublažavanje klimatskih promjena.

Potrebno je osigurati da će svi relevantni uređaji za vodu koji se ugrađuju (npr. otopine za tuširanje, tuševi s miješalicom, izlazi za tuširanje, slavine, WC kupaonice, WC školjke i vodokotlići, posude za pisoare i vodokotlići, kade) biti u dva najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water Label).

Građevina treba biti projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva te zajamčena ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine, te uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama što daje doprinos u vidu aspekta ublažavanja klimatskih promjena.

Planirati sadnju autohtonih biljnih vrsta koje su prilagođene lokalnim klimatskim uvjetima, sustav za navodnjavanje s posebnim naglaskom na sustave kap po kap radi smanjenja potrošnje vode.

Projektom je potrebno osigurati pristupačnost infrastrukture na način da će se omogućiti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sve u

skladu s pozitivnim propisima za osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Predvidjeti prilagodbu sanitarnih prostorija za osobe/djecu sa invaliditetom, a dječje igralište treba opremiti i prilagoditi osobama, tj. djeci s invaliditetom, vodeći se načelom univerzalnog dizajna. Za djecu s teškoćama u razvoju predvidjeti nabavu didaktičke opreme za djecu s teškoćama u razvoju te posebne ili prilagođene opreme.

Projektant je odgovoran za kompletnost, usklađenost, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost projektne dokumentacije, računsku točnost proračuna, predmjera i troškovnika.

Projektna dokumentacija obuhvaća izradu:

1. Idejnog projekta (Idejni arhitektonski projekt, koji sadrži varijantne nacrte te vizualizaciju traženog izabranog rješenja),

2. Glavnog projekta

- Arhitektonski projekt zajedno sa projektom racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite,

- Građevinski projekt konstrukcije sa revizijom glavnog projekta,

- Građevinski projekt vodovoda i kanalizacije i hidrantske mreže,

- Elektrotehnički projekt,

- Elektrotehnički projekt - projekt sunčane elektrane

- Strojarski projekt,

-  Elaborat zaštite od požara,

- Elaborat zaštite na radu

- tehničko savjetovanje (Ishođenje svih potrebnih uvjeta, mišljenja, suglasnosti i potvrda glavnog projekta, ishođenje pravomoćne građevinske dozvole, koordinacija svih struka pri izradi projektne dokumentacije)

3. Izvedbenog projekta

- Arhitektonski projekt sa detaljima konstrukcije i planom oplate,

- Građevinski projekt konstrukcije sa planom armature,

- izrada projekta opremanja

- Izrada troškovnika i tender dokumentacije za prikupljanje ponuda potencijalnih izvođača/isporučitelja

- stručnu pomoć i pojašnjenja na upite ponuditelja tijekom provođenja postupka javne nabave za izvođača radova.

Projektna dokumentacija i troškovnik treba biti prilagođena potrebama provedbe postupka javne nabave. Troškovnik treba biti izrađen u dvije verzije, jedna verzija za potrebe provedbe javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (bez upisanih jediničnih cijena) i jedan s upisanim recentnim jediničnim cijenama za potrebe Naručitelja.

RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA I PODLOGE

- Kopija katastarskog plana

- Prostorno planska dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Grada Otoka

- Geodetsku podlogu osigurava Naručitelj

SURADNJA S NARUČITELJEM

Tijekom izrade projekta, Izvršitelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom Naručitelja, izvještavati i upoznavati Naručitelja o napretku izrade projekta i projektom predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva Naručitelja. Izvršitelj je dužan prisustvovati svim radnim sastancima o svom trošku koji će se održavati tijekom izrade projekta. Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a Izvršitelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu.

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija treba biti izrađena i dostavljena naručitelju u i to:

1.	Idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta - 2 printana primjerka i 1 digitalni primjerak

2.	Glavni projekt - 3 printana primjerka i 1 digitalni primjerak

3.           Izvedbeni projekt – 3 printana primjerka i 1 digitalni primjerak

3.	Troškovnik – 2 printana primjerka i 1 digitalni primjerak

OSTALO

Također, prilikom izrade projektne dokumentacije treba voditi računa o doprinosu ispunjenju zahtjeva i mjera određenih pozivom na dostavu projektnih prijedloga, ukoliko je primjenjivo, odnosno da:

- je projekt u skladu sa zakonodavnim zahtjevima u pogledu osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, osiguravanja rodne ravnopravnosti i uzimanja u obzir Povelje Europske unije o temeljnim pravima i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

- Projekt uzima u obzir načelo održivog razvoja te politike Unije o okolišu u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a , uključujući da je projekt ulaganja u infrastrukturu čiji je očekivani životni vijek najmanje pet godina otporan na klimatske promjene, odnosno doprinosi ciljevima politike EU o okolišu: očuvanja, zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša; zaštite ljudskog zdravlja; razboritog i racionalnog korištenja prirodnih bogatstava, a osobito borbe protiv klimatskih promjena.

- je u projektu osigurana provedba mjera identificiranih u „ne čini značajnu štetu“ analizi za Specifični cilj 4.6. PKK, na način da će se:

  - zahtijevati od gospodarskih subjekata koji provode rušenje i izgradnju da osiguraju da osiguraju da najmanje 70% (težinski) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (isključujući prirodni materijal naveden u kategoriji 17 05 04 u Europskoj listi otpada uspostavljenoj Odlukom 2000/532 / EZ) nastala na gradilištu bit će pripremljena za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i rušenja.

  - osigurati da će sva informatička oprema koja se nabavlja, biti u skladu s EU Direktivom 2009/125/EC za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom, kojom se doprinosi održivom razvitku povećanjem energetske učinkovitosti i razine zaštite okoliša. Sva informatička oprema bit u skladu s EU direktivom 2011/65/EU (RoHS) za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektroničkoj opremi. Kada završi uporabna faza informatičke opreme (električne i elektronične opreme), otpadnu električnu i elektroničku opremu sakupljat će i upravljati ovlašteni operater te obrađivati prema hijerarhiji otpada, u skladu s Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

  - zahtijevati od izvođača radova da su dužni osigurati da građevinski dijelovi i materijali koji se koriste u obnovi zgrade ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

  - osigurati da svi relevantni uređaji za vodu koji se ugrađuju (otopine za tuširanje, tuševi s miješalicom, izlazi za tuširanje, slavine, WC kupaonice, WC školjke i vodokotlići, posude za pisoare i vodokotlići, kade) moraju biti u dva najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water Label).

  - osigurati da za sve relevantne investicije moraju poduzeti mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova.